AFRICA HISTORY

anciennement EthniAfrica

Onboarding Projet

Méthodologie BMad Method

18 avril 2026

| Méthodologie | BMad Method (workflow de planification structuré, phases numérotées) |
| --- | --- |
| Dépôt | ethniafrica |
| Branche de travail | recette (base : main) |
| Livrables planification | _bmad-output/planning-artifacts/ |
| Contexte IA | _bmad-output/project-context.md |
| Règles techniques | /CLAUDE.md |

# Vue d’ensemble des phases

| Phase | Livrable | Fichier | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Analysis | Product Brief | product-brief-vision.md | ✅ 13/04 |
| 2 — Planning | PRD | prd.md | ✅ 15/04 |
| 3 — Solutioning | UX Design Spec | ux-design-specification.md | ✅ 15/04 |
| 3 — Solutioning | Architecture | architecture.md | ✅ 15/04 |
| 3 — Solutioning | Epics & Stories | epics.md | ✅ 17/04 |
| 3 — Solutioning | Readiness Report | implementation-readiness-report-2026-04-15.md | ✅ 15/04 |
| 4 — Impl. | Sprint planning + dev | _bmad-output/implementation-artifacts/ | ⏳ À venir |

Tous les fichiers ci-dessus se trouvent dans _bmad-output/planning-artifacts/ sauf mention contraire.

# Phase 1 — Analysis (Vision & Concept)

Fichier : product-brief-vision.md (140 lignes, FR) — version condensée : product-brief-vision.distillate.md (110 lignes)

## Points clés

Pourquoi ce projet existe. Les encyclopédies actuelles (Wikipedia, Britannica) reproduisent une grammaire coloniale : exonymes par défaut, classifications figées, frontières naturalisées. Africa History inverse cette grammaire.

Triptyque éditorial : Noms · Liens · Regards × 3 modes d’accès : Explorer · Comprendre · Jouer

Audience cible (par ordre de priorité) :

- Public africain continental — collégiens, lycéens, étudiants, enseignants

- Diaspora africaine — quête identitaire, transmission familiale

- Pas les académiques ni les curieux occidentaux en priorité

Fondations existantes (avril 2026) : 924 fiches peuples, 24 familles linguistiques, 55 pays. Hiérarchie AFRIK : FLG → Langue → Peuple → Pays. API v2 publique en production (Next.js 16 + Supabase + OpenAPI). Page pays avec design system «Carte vivante». Migration V1→V2 terminée, FR-only.

Risque #1 identifié. Les 924 fiches sont structurellement complètes mais factuellement non auditées (enrichissement IA-assisté). Cas détectés : PPL_TOKELAU_FAUXEX, 8 doublons non résolus, 6 mismatches FLG, 5 fiches population=0. Réponse : Module #0 «Sources & Vérification».

Principes non négociables : gratuit, open data (CC-BY-SA), pas de monétisation, décolonial, mobile-first, sources traçables, français d’abord.

Métriques de succès : ≥80% fiches avec 2+ sources vérifiées à 2 ans, >60% trafic Afrique + diaspora, adoption éducative, réutilisation open data.

# Phase 2 — Planning (PRD)

Fichier : prd.md (755 lignes, EN) — Classification : web_app + api_backend, domaine edtech + cultural-heritage, complexité high, contexte brownfield.

## 46 exigences fonctionnelles (FR1–FR46)

- Content Discovery & Exploration (FR1–5)

- Source Transparency & Confidence (FR6–11)

- Public Contribution & Moderation (FR12–17)

- Content Versioning & Citation (FR18–21)

- Editorial Governance & Doctrine (FR22–25)

- Data Quality & Automation (FR26–32)

- Public API & Open Data Reuse (FR33–38)

- User Account & Contributor Lifecycle (FR39–42)

- Accessibility, Platform & Compliance (FR43–46)

## 45 exigences non-fonctionnelles (NFR1–NFR45)

Performance (LCP ≤ 2.5s p75 sur 4G, API 300ms p95 caché), sécurité (TLS, Supabase Auth, isolation client/admin), scalabilité (100k MAU, 10k fiches sans refonte schéma), accessibilité (WCAG 2.1 AA), fiabilité, intégration (OpenAPI 3.1), observabilité, maintenabilité, compliance (GDPR, GDPR-K 16+, EAA 2025).

## Scope MVP

Module #0 (vérification) + Module #1 (page Peuple) + Module #3 (API publique formalisée). Les modules cartographiques, comparateur, gamification et assistant IA sont post-MVP.

# Phase 3 — Solutioning

Cette phase produit 4 livrables interconnectés.

## 3a. UX Design Specification

Fichier : ux-design-specification.md (1535 lignes, EN)

5 personas journey-driven :

| Persona | Profil | Contexte |
| --- | --- | --- |
| Amina, 16 ans | Lycéenne, Dakar | Android entrée de gamme, 4G, data rationnée |
| Kofi, 34 ans | Diaspora, Atlanta | Conteste une assertion, fournit contre-source |
| Fatou, 31 ans | Modératrice, UCAD | Triage ~4h/sem sur desktop |
| Thomas, 42 ans | Data engineer, Nairobi | Consomme l’API pour revitalisation linguistique |
| Ngozi, 44 ans | Prof d’histoire, Lagos | Unité pédagogique 6 semaines avec URL figées (@v34) |

Thèse UX centrale : la transparence radicale des sources comme surface produit de premier plan — score de confiance, chaîne de sources, date du dernier audit et statut de classification au-dessus de la ligne de flottaison.

Nouveaux composants : ConfidenceChip, ClassificationBadge, SourceChainSheet, DoctrineLinkCard, PinnedVersionBanner, RevisionDrawer. Typographie : Fraunces + Nunito Sans.

## 3b. Architecture Decision Document

Fichier : architecture.md (975 lignes, EN)

Stack verrouillée : Next.js 16 App Router, React 18, TypeScript, Tailwind + shadcn/ui, TanStack Query, Supabase (3 clients isolés), Vitest + happy-dom, Storybook react-vite.

- ~12 nouvelles tables : sources, source_assertion_links, fiche_revisions, confidence_scores, verification_log, flags, moderation_actions, doctrine_versions, user_roles, api_keys, api_key_usage, user_accounts

- ~8 nouveaux endpoints : /v2/flags, /v2/peoples/{id}/revisions, /v2/peoples/{id}@v{n}, /v2/doctrine, /v2/health/verification, /v2/internal/moderation/**, extensions /v2/peoples

- Migrations DB : 007 (écrite, pas appliquée) + 008–011 à scaffolder

- Nouveaux patterns : envelope API { data, meta, errors }, camelCase JSON, taxonomie 9 codes d’erreurs, URL figées @v{n}, feature flags

- Pipelines CI : data integrity, OpenAPI drift, Lighthouse mobile, axe-core, contrôle URL externe hebdomadaire

## 3c. Epics & Stories

Fichier : epics.md (3344 lignes, EN) — 7 epics, 77 stories couvrant les 46 FR.

| Epic | Titre | FRs couverts | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Trustworthy Data Baseline & Platform Foundation | FR26–32, FR46 | — |
| 1 | Source Transparency Fabric | FR6–11, FR22–25 | 0 |
| 2 | People Fiche Reading Experience | FR1–5 | 1 |
| 3 | Pinned Versions, Revision History & Citation | FR18–21 | 1, 2 |
| 4 | Community Contributions (Flags & Corrections) | FR12–14, FR17, FR39–40, FR42, FR45 | 0, 1 |
| 5 | Moderation & Editorial Workflow | FR15–16, FR41 | 3, 4 |
| 6 | Public API & Developer Portal | FR33–38 | 0, 1–3 |

Graphe de dépendances :

Epic 0 ──┬─► Epic 1 ──┬─► Epic 2 ─► Epic 3 ──┐

│          │                      │

│          └─► Epic 4 ─► Epic 5     │

└──────────────────────────► Epic 6

Epic 0 = hard gate : cleanup pré-MVP (supprimer PPL_TOKELAU_FAUXEX, résoudre 8 doublons, fixer 6 mismatches FLG, 5 populations=0), migrations, CI blocantes, Sentry + Plausible, Supabase Auth, bandeau cookies, headers sécurité.

## 3d. Implementation Readiness Report

Fichier : implementation-readiness-report-2026-04-15.md (43 lignes)

Rapport de cohérence vérifiant que PRD ↔ Architecture ↔ UX ↔ Epics sont alignés. Statut : passant — toutes les FR sont couvertes, les dépendances techniques sont déclarées, l’UX est traçable.

# Fichiers de contexte pour l’onboarding

| Fichier | Pourquoi le lire |
| --- | --- |
| _bmad-output/project-context.md | À lire en premier — règles non-évidentes (isolation Supabase, discipline AFRIK, contraintes Storybook, invariants V1→V2) |
| /CLAUDE.md | Règles techniques projet (commandes, stack, tests, conventions) |
| public/DIRECTIVES-AFRIK.md | Méthodologie AFRIK (comment remplir une fiche peuple) |
| public/modele-*.txt | Modèles stricts des fichiers AFRIK (peuple, famille linguistique, pays) |
| supabase/migrations/ | Schéma DB actuel (006 = AFRIK ; 007 = contribution V2, à appliquer) |
| src/lib/supabase/ | 3 clients isolés — ne jamais croiser |
| src/app/api/v2/ | API publique v2 (pattern 3 couches) |
| src/components/country/ | Référence de design system «Carte vivante» |
| src/styles/country-tokens.css | Tokens CSS à étendre (--country-* → --afh-*) |
| docs/index.md | Documentation codebase auto-générée |

# Prochaine étape

Phase 4 — Implementation : démarrer l’Epic 0 (Trustworthy Data Baseline & Platform Foundation) qui constitue le hard gate avant tout développement fonctionnel.